附件

《浙江省加快5G发展行动计划（2020-2022年）》重点任务分工

| 序号 | 重点工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进5G基站建设“一件事”集成改革，实现“一次性规划、一平台受理、一次性踏勘、一揽子审批”。依托浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台3.0开发5G基站建设“一件事”审批服务系统。 | 省经信厅 | 省发展改革委、省自然资源厅、省建设厅、省通管局、省广电局、省大数据局 |
| 2 | 将5G基站作为各类新建、改建、扩建建筑物或构筑物的配套设施，确保与主体工程“同步规划、同步设计、同步施工、同步验收”。 | 省建设厅 | 省自然资源厅、省经信厅、省通管局、省广电局，浙江电信、浙江移动、浙江联通、浙江铁塔、华数集团 |
| 3 | 2020年8月底前，指导各市编制发布5G基站站址专项规划，并衔接区域控制性详细规划。 | 省经信厅、省通管局 | 省自然资源厅，浙江铁塔 |
| 4 | 在推进住房与城乡建设、重大交通设施建设、老旧城区改造时，同步落实5G基站站址、机房、电力、管道和天面等配建空间，并明确规划、设计、施工与验收要求。 | 省建设厅 | 省通管局、省经信厅、省自然资源厅、省交通运输厅，省电力公司、浙江铁塔 |
| 5 | 2020年9月底前编制发布建设工程5G基础设施建设相关标准规范，明确各类房屋建筑、市政设施的5G基础设施配建要求。 | 省建设厅 | 省通管局，浙江电信、浙江移动、浙江联通、浙江铁塔、华数集团 |
| 6 | 省级单位带头免费开放所属非涉密楼宇及公共区域。 | 各省级单位 | 各省属单位 |
| 7 | 制定、公布并定期更新政府机关、国有企事业单位等所属公共设施资源以及城市道路、公共绿地、公园广场、公交站台、学校、医院、机场、地铁、高铁、港口、客运站场的免费开放清单。 | 各市相关单位 | 省国资委、省教育厅、省卫健委、省交通运输厅 |
| 8 | 开放共享具备条件的路灯杆、交通信号杆、视频监控杆、电力杆、通信杆等杆塔资源以及各类相关管道资源。 | 省建设厅、省通管局、省公安厅、省交通运输厅 | 省电力公司、浙江铁塔 |
| 9 | 2020年9月底前，制定多功能智慧杆相关标准规范。推动公共场所新建杆塔按相关标准规范统一建设，对存量杆塔分批进行改造。 | 省建设厅 | 浙江铁塔等 |
| 10 | 以用电户号为单位推动5G基站统一参与电力市场直接交易。分批将具备直接供电条件的存量转供电基站按“一户一表”改造为直供电。 | 省电力公司 | 省能源局 |
| 11 | 将需独立占地的5G基站、机房及配套设施用地需求统一纳入各市土地利用年度计划，合理安排用地。因征地拆迁、城乡建设等造成的基站迁移或损毁，按照标准予以补偿，指导新站选址和建设。对用地面积小、需多点分布的基站，可采取配建方式供应土地，支持以租赁形式取得土地使用权。 | 省自然资源厅、省建设厅 |  |
| 12 | 支持企业、高校、科研院所聚焦5G新材料、关键芯片、射频器件、模组及智能终端、软件、网络架构等领域研发关键核心技术。 | 省科技厅 | 省发展改革委、省经信厅 |
| 13 | 支持企业参与制（修）订5G相关的国家、行业或地方标准，对获得省标准创新贡献奖的，按规定给予奖励。 | 省市场监管局 | 省经信厅、省科技厅、省发展改革委、省财政厅 |
| 14 | 支持企业将研发的5G产品申报装备首台套、材料首批次、软件首版次，经认定后按规定给予相应政策扶持。 | 省经信厅 | 省财政厅 |
| 15 | 建立5G产业链企业梯队培育名录。支持5G企业申报“雄鹰行动”培育企业，分类培育一批“专精特新”企业。到2022年，培育发展20家5G骨干企业。 | 省经信厅 | 省发展改革委 |
| 16 | 支持重点企业、高校、科研院所建设8个以上5G联合创新中心。 | 省经信厅 | 省发展改革委、省科技厅、省教育厅 |
| 17 | 推动浙江大学、之江实验室、阿里达摩院等单位加强在5G领域的科研布局。 | 省科技厅 | 省教育厅、省发展改革委、省经信厅 |
| 18 | 支持杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、金华等有条件的地区布局建设10个以上5G产业园。 | 省经信厅 | 省发展改革委 |
| 19 | 培育5G产业孵化载体，积极组织申报国家级和省级科技企业孵化器，认定后按规定给予支持。 | 省科技厅 | 省财政厅 |
| 20 | 推进“5G+工业互联网”融合应用。滚动实施500个智能制造应用示范项目，建设一批“无人车间”“无人工厂”，形成一批应用于工业核心生产环节的典型案例。 | 省经信厅 | 省通管局 |
| 21 | 推进“5G+智慧医疗”融合应用。实现一批“5G+智慧医疗”的典型应用场景。 | 省卫健委 |  |
| 22 | 推进“5G+智慧物流”融合应用。打造基于5G的智慧物流模式，推动建设一批“5G+智慧物流”园区。 | 省发展改革委 | 省交通运输厅、省商务厅、省邮政管理局 |
| 23 | 推进“5G+智慧安防”融合应用。实现5G在智慧安防中的多点应用，打造智慧安防建设模式“浙江样板”。 | 省公安厅 | 省建设厅、省经信厅 |
| 24 | 推进“5G+车联网”融合应用。建成基于5G的智能网联车测试基地，推进基于5G的城市自动驾驶与智慧出行示范区建设、5G智能微公交运营试点。 | 省经信厅 | 省发展改革委、省交通运输厅、省公安厅 |
| 25 | 推进“5G+超高清视频”融合应用。打造基于5G的融媒体平台，建立视频摄录、节目制作、网络传输、视频终端等产业体系。 | 省广电局 | 省经信厅、省通管局，浙江广电集团、华数集团 |
| 26 | 推进“5G+智慧教育”融合应用。丰富在线教育产品，建成一批“5G+智慧教育”示范项目。 | 省教育厅 |  |
| 27 | 推进“5G+智慧文旅”融合应用。建设并迭代升级“诗画浙江”文旅信息服务系统，建成一批5G+智慧景区、5G＋智慧文化场馆示范单位。 | 省文化和旅游厅 |  |
| 28 | 推进“5G+杭州亚运会”应用示范。与亚运场馆建设同步推进5G网络建设，重点打造一批标杆性的“智能亚运”5G示范项目。 | 省体育局 | 杭州亚组委、省经信厅、省广电局、省通管局，浙江广电集团、华数集团 |
| 29 | 统筹5G发展工作，对5G发展进行正向激励，开展各地5G发展情况评估。用好省工业和信息化专项、省重点研发计划等财政专项资金，加大对5G技术研发、产业化和应用的支持力度。发挥省数字经济产业投资基金引领作用，用好5G领域相关非定向基金，吸引社会资本参与5G产业发展。 | 省经信厅 | 省科技厅、省发展改革委、省财政厅、省地方金融监管局 |
| 30 | 实施“凤凰行动”计划，推进5G企业上市。 | 省地方金融监管局 | 省经信厅 |
| 31 | 构建5G关键设施安全保障体系，开展数据安全风险动态评估评测，对敏感事件进行智能化识别、实时预警、动态研判和应急处置，通过安全监测、态势分析等手段增强对5G终端的安全防护。 | 省委网信办 | 省通管局、省公安厅、省经信厅、省广电局 |
| 32 | 加强5G频谱资源保护，加大干扰协调、查处力度。 | 省经信厅 |  |
| 33 | 依法惩处无故阻扰基站建设和盗窃、破坏基站等违法行为。 | 省公安厅 |  |
| 34 | 支持省重点高校加强5G相关学科建设，鼓励职业院校开设5G技术课程，积极开展相关技术培训。 | 省教育厅 | 省人力社保厅 |
| 35 | 支持在浙江举办5G峰会、论坛、赛事、成果展览等活动。持续开展5G创新应用案例征集和推广，支持有条件的地区建设5G应用展示推广中心。 | 省经信厅 | 省委网信办、省通管局 |